ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

«ГИПРОГОР»

Муниципальный заказчик:

Администрация Ростошинского сельского поселения

Эртильского муниципального района Воронежской области

Муниципальный контракт:

№ 0064 от 29.12.2008 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

РОСТОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Положения о территориальном планировании

Пояснительная записка.

Том 1

МОСКВА 2010

ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

«ГИПРОГОР»

Муниципальный заказчик:

Администрация Ростошинского сельского поселения

Эртильского муниципального района Воронежской области

Муниципальный контракт:

№ 0064 от 29.12.2008 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

РОСТОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Положения о территориальном планировании

Пояснительная записка.

Том 1

Первый заместитель

генерального директора	            	          	        С.И. Бычков

Директор по архитектуре,

градостроительству

и проектным работам 	                                             И.М. Шнайдер

Главный инженер проекта	            	                  	         В.И. Алехин

- Содержание

Содержание	3

СОСТАВ ПРОЕКТА	4

1. Общие положения	6

2. Цели и задачи территориального планирования Ростошинского сельского поселения	8

2.1. Цели территориального планирования Ростошинского сельского поселения	8

2.2. Задачи территориального планирования Ростошинского сельского поселения	9

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	10

3.1. Предложения по административно-территориальному устройству территории сельского поселения	10

3.2. Предложения по градостроительному зонированию территории сельского поселения	10

3.3. Предложения по размещению на территории сельского поселения  объектов капитального строительства местного значения	12

3.3.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	12

3.3.2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры	14

3.3.3. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры	16

3.3.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства	17

3.3.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта	18

3.3.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения	20

3.3.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов	22

3.3.8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения	23

3.3.9. Предложения по охране природы и рациональному природопользованию	24

3.4. Природоохранные мероприятия	27

- СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов | Гриф |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Генеральный план Ростошинского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Положение о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 1 | Несекретно |
| 2 | Генеральный план Ростошинского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 2 | Несекретно |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование чертежей | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Утверждаемая часть |  |  |  |
| 1(I) | Генеральный план Ростошинского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения | 1:25000 | Несекретно |
| 2(I) | Генеральный план Ростошинского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Село Ростоши, п. Привольный | 1:10000 | Несекретно |
| Материалы обоснования |  |  |  |
| 1(II) | Генеральный план Ростошинского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Особенности транспортно-географического положения | внемасштабная | Несекретно |
| 2(II) | Генеральный план Ростошинского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Схема современного использования территории. Планировочные ограничения | 1:25000 | Несекретно |
| 3(II) | Генеральный план Ростошинского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Схема современного использования территории с отображением инженерной инфраструктуры. Село Ростоши, п. Привольный | 1:10000 | Несекретно |
| 4(II) | Генеральный план Ростошинского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:25000 | Несекретно |
| 5 | Генеральный план Ростошинского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Альбом демонстрационных материалов | - | Несекретно |

- 1. Общие положения

1. Территориальное планирование Ростошинского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области осуществляется посредством разработки и утверждения Генерального плана Ростошинского сельского поселения и внесения в него изменений.

2. Генеральный план Ростошинского сельского поселения разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации и региональными нормативами градостроительного проектирования.

3. Генеральный план Ростошинского сельского поселения реализуется в границах Ростошинского сельского поселения.

4. В Генеральном плане Ростошинского сельского поселения учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. В составе Генерального плана Ростошинского сельского поселения выделены следующие временные сроки его реализации:

- расчетный срок Генерального плана Ростошинского сельского поселения, на который рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана поселения - 2030 год;

- первая очередь Генерального плана Ростошинского сельского поселения, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана поселения - 2015 год.

6. Проектные решения Генерального плана Ростошинского сельского поселения на первую очередь являются основанием для разработки документации по планировке территории поселения, а также для проектов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке правил землепользования и застройки.

Проектные решения Генерального плана Ростошинского сельского поселения на расчетный срок являются основанием для планирования развития крупных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на прогнозируемый период.

7. Реализация Генерального плана Ростошинского сельского поселения осуществляется на основании плана реализации Генерального плана Ростошинского сельского поселения.

8. План реализации Генерального плана Ростошинского сельского поселения утверждается органом местного самоуправления Ростошинского сельского поселения в течение трех месяцев со дня утверждения Генерального плана поселения.

9. План реализации Генерального плана Ростошинского сельского поселения является основанием для разработки и принятия адресных программ капитальных вложений.

- 2. Цели и задачи территориального планирования Ростошинского сельского поселения

- 2.1. Цели территориального планирования Ростошинского сельского поселения

1. Территориальное планирование Ростошинского сельского поселения направлено на определение функционального назначения территорий поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития поселения;

- повышения качества окружающей среды;

- сохранения и регенерации исторического и культурного наследия;

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- обеспечение учета интересов Российской Федерации, Воронежской области, Эртильского муниципального района, интересов жителей Ростошинского сельского поселения и их объединений.

2. Территориальное планирование Ростошинского сельского поселения базируется на следующих установках социально-экономического развития поселения:

- на расчетный срок Генерального плана Ростошинского сельского поселения перспективная численность населения будет составлять около 1400 человек;

- повышение качества жизни жителей поселения, прежде всего по обеспечению жителей поселения жилищным фондом на перспективу до 2030 года в размере не менее 35 квадратных метров общей площади на человека; доведение количества учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование, физкультура и спорт и т.д.) до нормативного уровня по Воронежской области;

- стабильное развитие экономики Ростошинского сельского поселения, увеличение объемов производства и объема привлекаемых инвестиций за счет всех источников финансирования;

- создание благоприятных условий для функционирования и развития в Ростошинском сельском поселении объектов федерального, регионального и районного значения;

- развитие социальных, медицинских, спортивных и образовательных учреждений, оказывающих высококвалифицированные услуги жителям Ростошинского сельского поселения, с увеличением объема предоставляемых услуг;

- развитие возможностей отдыха жителей Ростошинского сельского поселения на базе комплексного использования рекреационных ресурсов территории поселения;

- увеличение объемов финансирования нового строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, социально значимых объектов обслуживания населения.

- 2.2. Задачи территориального планирования Ростошинского сельского поселения

К основным задачам территориального планирования сельского поселения относятся:

- развитие и преобразование функционально-планировочной структуры поселения с учетом интересов Российской Федерации, Воронежской области и Эртильского муниципального района при осуществлении градостроительной деятельности в сельском поселении;

- развитие и размещение объектов капитального строительства местного значения транспортной и инженерной инфраструктуры;

- развитие и размещение объектов капитального строительства местного значения в сфере социального и культурно-бытового обслуживания;

- повышение качества жилищного фонда поселения;

- сохранение объектов исторического и культурного наследия;

- улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды;

- предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- инженерная подготовка территории;

- санитарная очистка территории.

- 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- 3.1. Предложения по административно-территориальному устройству территории сельского поселения

Границы и статус Ростошинского сельского поселения установлены Законом Воронежской области № 63-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области» от 15 октября 2004 года. Генеральным планом не предусмотрено изменение границ сельского поселения и границ населенных пунктов.

- 3.2. Предложения по градостроительному зонированию территории сельского поселения

Зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.).

Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки.

Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; создания условий для планировки территорий муниципальных образований; обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Правила землепользования и застройки должны соответствовать документам территориального планирования (генеральный план поселения) согласно ч. 9 ст. 31 ГрадК РФ. По общему правилу правила землепользования и застройки должны разрабатываться в отношении всей территории муниципального образования. Однако не все муниципальные образования обладают необходимыми финансовыми и кадровыми ресурсами. Поэтому ч. 1 ст. 31 ГрадК РФ допускает возможность разработки проекта правил землепользования и застройки применительно к части территории муниципального образования.

- Таблица 1

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу зонирования территории сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка правил землепользования и застройки сельского поселения. | Первая очередь | Администрация СП |

Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; создания условий для планировки территорий муниципальных образований; обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Генеральный план сельского поселения может подвергаться корректировке, по мере разработки и утверждения соответствующей градостроительной документации.

- 3.3. Предложения по размещению на территории сельского поселения  объектов капитального строительства местного значения

- 3.3.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц.

- Таблица 2

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу инженерной инфраструктуры территории сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газоснабжение |  |  |
| 1.1. | Строительство газовых сетей среднего и низкого давления, ШРП | 2010-2011 гг. | Администрация СП Средства граждан |
| 2. | Теплоснабжение |  |  |
| 2.1. | Перевод жилого фонда и объектов социальной сферы на индивидуальные источники теплоснабжения на природном газе | 2020 г. | Администрация СП |
| 3. | Электроснабжение |  |  |
| 3.1. | Реконструкция существующих электросетей Устройство уличного освещения | 2010-2012 гг. 2010-2012 гг. | Администрация СП |
| 3.2. | Энергообеспечение проектируемых рекреац. зон: Проектируемая рекреационная зона в пос. Привольный Проектируемые рекреационные зоны в селе Ростоши | 2013 г. 2012 г. 2015 г. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 4. | Водоснабжение |  |  |
| 4.1. | Строительство водопроводных сетей в селе Ростоши протяженностью 3,1 км по ул. Карла Маркса и ул. 8 Марта, а также ремонт водозаборных скважин; Разработка программы обеспечения Ростошинского поселения централизованной системой водоснабжения во всех населенных пунктах. Обеспечение водозаборных сооружений системой очистки и обеззараживания питьевой воды | 2015 г. 2015 г. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 5. | Водоотведение |  |  |
| 5.1. | Разработка программы обеспечения Ростошинского поселения централизованной системой водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод | 2015 г. | Администрация СП |
| 5.2. | Строительство систем централизованной бытовой и ливневой канализации, очистных сооружений в селе Ростоши. | 2020 г. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства, средства граждан |

- 3.3.2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Обслуживание населения автомобильным транспортом межмуниципального сообщения в настоящее время налажено, но существующий пассажирский транспорт не полностью удовлетворяет потребности населения.

На территории Ростошинского поселения располагаются две взлетно-посадочные полосы:

- на участке № 1 в 4,0 км на северо-запад от административного здания в селе Ростоши, площадь участка 8,0 га;

- недействующая полоса межмуниципальных маршрутов внутреннего воздушного транспорта на участке № 2 в 1,5 км на юго-восток от административного здания в селе Ростоши, площадь участка 7,8 га.

- Таблица 3

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу транспортной инфраструктуры сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство дорог с асфальтовым покрытием, в т.ч. ремонт дорожного полотна |  |  |
| 1.1. | Проезды в центральной части села Ростоши и пос. Привольный | 2015 г. | Администрация СП |
| 2. | Устройство дорог со щебёночным покрытием |  |  |
| 2.1. | - до площадок сбора бытовых отходов | 2010 г. | Администрация СП |
| 2.2. | - до кладбища в пос. Привольный | 2012 г. | Администрация СП |
| 3. | Устройство парковок и автостоянок |  |  |
| 3.1. | Около администрации, на 5 машино-мест; Около Ростошинской СОШ – на 3 машино-места; Около клуба (делового центра) в п. Привольный – на 2 машино-места | 2010-2016 гг. | Администрация СП |
| 3.2. | Проектируемые рекреационные зоны: - в пос. Привольный на 3 машино-места; - в селе Ростоши на 10 машино-мест; Проведение культурно-массовых мероприятий и организации досуга: - в селе Ростоши на 20 машино-мест | 2015 г. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 4. | Автосервис |  |  |
| 4.1. | Благоустройство 7 остановок пассажирского транспорта | 2010-2015 гг. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 4.2. | Строительство АЗС в селе Ростоши | 2012 г. |  |
| 5. | Инфраструктура малой авиации |  |  |
| 5.1. | - строительство взлетно-посадочной полосы с твердым покрытием на участке № 1; - резервирование земельного участка № 2 | 2012 г. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 6. | Пешеходные переходы |  |  |
| 6.1. | Устройство двух пешеходных переходов в селе Ростоши - около территории Ростошинской СОШ; - около территории участковой больницы | 2010-2012 гг. | Администрация СП |

- 3.3.3. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям  администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

- Таблица 4

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу объектов жилой инфраструктуры сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищные объекты |  |  |
| 1.1. | Муниципальный жилой фонд: |  |  |
| 1.1.1. | Строительство 10 усадебных домов по программе «Доступное жилье», предназначенных для молодых специалистов, молодых семей и работников социальной сферы | 2018 г. | Администрация СП |
| 1.2. | Комплексное освоение земельных участков для жилищного строительства |  |  |
| 1.2.1. | Четыре площадки в селе Ростоши по ул. Советская площадь 9,6 га. Три площадки в селе Ростоши по ул. Набережная площадь 7,0 га. Поселок Привольный: Один участок площадью 0,6 га. | 2012–2020 гг. | Администрация СП Инвесторы (застройщики) |

- 3.3.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства

На территории сельского поселения планируется формирование общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным требованиям.

В селе Ростоши на территории ЗАО «Рассвет» и ЗАО «Прогресс» действуют две столовые по 30 посадочных мест, в населенных пунктах функционируют 4 магазина 300 м² торговой площади.

В соответствии с расчетом и по радиусам доступности емкость предприятий общественного питания и торговли соответствуют нормативной.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин (2,5-3 км).

Нормами предусматривается:

- предприятие бытового обслуживания 7 рабочих мест/1000 жителей;

- приемный пункт прачечной-химчистки на 10 кг белья в смену/1000 жителей;

- баня на 7 помывочных мест/1000 жителей.

Во всех населенных пунктах Ростошинкого сельского поселения перечисленные в нормах объекты отсутствуют. В селе Ростоши на территории ЗАО «Рассвет» действует баня на 40 п/мест, в пос. Привольный на территории ЗАО «Прогресс» действуют душевые на 20 п/мест.

- Таблица 5

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |
| 1. | Село Ростоши Строительство здания КБО | 2016 г. | Администрация СП Инвесторы (застройщики) |
| Предприятия общественного питания. |  |  |  |
| 2. | Кафетерий и стол заказов в существующем здании дома колхозника (делового центра) в пос. Привольный | 2012 г. | Администрация СП Арендаторы, собственники |

Наряду с муниципальными возможно развитие сети учреждений бытового и коммунального обслуживания других форм собственности.

- 3.3.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся предложения по обеспечению населения:

- Библиотечным обслуживанием;

- Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- Создание музеев поселения;

- Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

Клубные помещения на 200 мест в селе Ростоши недостаточны. В пос. Привольный численность жителей до 500 человек, в которых по нормативам должен быть минимум один клуб.

Как центр подрайонной системы, село Ростоши должно обслуживать население ограниченным по составу комплексом периодического пользования, в пределах 45 минутной транспортной доступности. К ним относится досуговый центр. Территориальная доступность (в пределах 30 мин с использованием транспорта) для всех населенных пунктов поселения не превышает норматив.

Общий библиотечный фонд в поселении соответствует нормативному, но он сосредоточен в пос. Привольный библиотека отсутствует.

На территории поселения есть объекты историко-культурного наследия регионального значения. В селе Ростоши находятся памятники истории:

- два кургана эпохи бронзы, расположенные на юго-восточной окраине с. Ростоши;

- церковь Космы и Домиана, дат. 1881 г.

В настоящее время в поселении сложились следующие площадки для занятий физической культурой и спортом:

- спортзал в Ростошинской средней школе;

- спортплощадка в Ростошинской средней школе;

- стадион на берегу реки Токай в селе Ростоши.

Как центр подрайонной системы, село Ростоши должно обслуживать население ограниченным по составу комплексом периодического пользования, в пределах 45 минутной транспортной доступности. К ним относится бассейн 100 м² зеркала воды.

- Таблица 6

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу объектов библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеев поселения, объектов физкультуры и спорта

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты культуры |  |  |
| 1.1. | Реконструкция здания СДК в селе Ростоши с увеличением вместимости до 400 мест. Строительство досугового центра в составе дома культуры 140 м² площади пола | 2015 г. | Администрация СП Инвесторы (застройщики) |
| 1.2. | Капитальный ремонт и приспособление под деловой центр с клубными помещениями на 24 места здания дома пос. Привольный | 2012 г. |  |
| 2. | Библиотеки |  |  |
| 2.1. | Устройство филиала Ростошинской в доме колхозника пос. Привольный | 2012 г. | Администрация СП |
| 3. | Объекты историко-культурного наследия |  |  |
| 3.1 | Утверждение границ территорий объектов культурного наследия, разработка и утверждение границы зон охраны объектов | 2015 г. | Администрация СП |
| 4. | Объекты физкультуры и спорта |  |  |
| 4.1. 4.2. | Благоустройство и дальнейшее развитие спортивного комплекса возле Ростошинской средней школы и в пос. Привольный. Строительство бассейна 100 м² зеркала воды на ул. Советская в селе Ростоши | 2015 г. 2017 г. | Администрация СП Администрация СП Инвесторы (застройщики) |

- 3.3.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по территориальному планированию:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

В настоящее время имеется площадка массового отдыха - пляж на реке Токай и пляж на ул. Набережная в селе Ростоши. На территории села Ростоши расположен стадион на берегу реки Токай, включающий площадку для проведения культурно-массовых мероприятий и массового отдыха населения.

На территории поселка Привольный рекреационная зона расположена на прудах реки Малый Курлак, зона культурно-массовых мероприятий совместная с селом Ростоши.

- Таблица 7

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу обеспечения территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территорий населенных пунктов и зоны отдыха |  |  |
| 1.1. | Село Ростоши: Благоустройство рекреационной зоны вдоль реки Токай: - благоустройство пляжа; Благоустройство рекреационной зоны по ул. Набережная: - благоустройство пляжа; Зона отдыха пос. Привольный - благоустройство зоны отдыха и пляжа. Зона для культурно-массовых мероприятий на участке стадиона села Ростоши - оборудование специальной площадки для проведения культурно-массовых мероприятий. Устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов Устройство пешеходных тротуаров | 2010-2015 гг. 2012-2020 гг. 2012-2020 гг. 2010-2012 гг. 2010-2015 гг. 2010-2015 гг. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства Администрация СП Администрация СП |

- 3.3.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

- Таблица 8

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Разработка схемы планово-регулярной системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения, в том числе по организации сбора мусора в рекреационных зонах. Предусматривается строительство контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров большой емкости – 30 м³, оснащенных системой «Мультилифт», с последующим вывозом на планируемый комплексный полигон ТБО. Площадка размещается на участке, расположенном к северо-западу от села Ростоши. Устройство участка дороги с твердым покрытием до мест сбора бытовых отходов. Закрытие несанкционированных мест сбора бытовых отходов и несанкционированных скотомогильников с последующей рекультивацией территории | 2010 г. 2010-2015 гг. | Администрация СП Администрация СП |
| 4. | Устройство площадок для сбора бытовых отходов и мусора: |  |  |
| 4.1. | Село Ростоши, пос. Привольный | 2010 г. | Администрация СП |
| 4.2. | Проектируемые рекреационные зоны в селе Ростоши | 2015 г. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 4.3. | Проектируемая рекреационная зона в пос. Привольный | 2010-2020 гг. |  |

- 3.3.8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относится содержание мест захоронения.

На территории сельского поселения находятся три кладбища общей площадью 3,2 га. Первое расположено на юг от пос. Привольный, второе в центральной части и третье на восток от границы села Ростоши. В связи с размещением кладбища п. Привольный в водоохранной зоне его предлагается закрыть и использовать возможности по захоронению с. Ростоши.

Потребности в дополнительных территориях на расчетный срок для организации мест захоронений Ростошинского поселения не выявлено.

- Таблица 9

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по организации мест захоронения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кладбища |  |  |
| 1.1. | Благоустройство действующих кладбищ | 2010-2012 гг. | Администрация СП |
| 1.2. | Устройство автодорог с твердым покрытием до мест захоронений | 2010-2012 гг. | Администрация СП |

- 3.3.9. Предложения по охране природы и рациональному природопользованию

В соответствии с ФЗ № 131 (ст. 16), к вопросам местного значения городского округа относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах сельского поселения;

- организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории сельского поселения, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;

- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- организация благоустройства и озеленения территории, использования и охраны зеленых насаждений, расположенных в границах сельского поселения.

Основным условием стабильности развития агропромышленного комплекса и источником расширения сельскохозяйственного производства является сохранение и рациональное использование почвенного плодородия.

Прежде всего, необходимо восстановление почвенного плодородия сельхозугодий, восстановление системы удобрений, в том числе и микробиологических, севооборотов и прочее. Необходимо вносить более 6 т на один га пашни органических удобрений, в настоящее время вносится 1,9 т на 1 га. Минеральные удобрения в настоящее время вносятся на 1 га посевной площади – 36 кг, необходимо более 100 кг.

На территории Ростошинского поселения располагается взлетно-посадочная полоса сельскохозяйственной авиации, твердое покрытие на полосе отсутствует.

Территория поселения находятся в зоне недостаточного увлажнения и засушливого земледелия.

Перспективы развития мелиорации в области определены принятым постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 99 «О федеральной целевой программе «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 гг.»

На перспективу основное внимание должно быть уделено реконструкции и восстановлению действующих оросительных и осушительных систем, комплексу эксплуатационных и ремонтных мероприятий на мелиоративной сети и гидротехнических сооружениях.

Все пахотные земли подвержены эрозии. Важнейшее значение для предотвращения эрозии имеют агромелиоративные мероприятия, которые рассматриваются как многофункциональный долговременный фактор охраны окружающей среды.

Защитные лесные насаждения повышают биоклиматический потенциал прилегающих к ним земель. Под их защитой создаются условия для земледелия, возрастает эффективность севооборотов по сравнению с открытыми полями, на 2,5-19,3 балла повышается бонитет почв, на защищенных территориях значительно улучшается гидротермический режим, более чем в 4 раза сокращается поверхностный сток.

На начало 2009 года процент облесённых сельскохозяйственных угодий оставлял 5,4 %.

В проекте на расчетный срок за счет сельхозпроизводителей предусматривается довести процент облесения сельскохозяйственных земель на сельхозугодиях до 10 %.

Общая площадь посева сельхозкультур к расчетному сроку должна стабилизироваться и увеличиться на 15 % за счет неиспользуемой пашни.

- Таблица 10

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по рациональному природопользованию

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Восстановление почвенного плодородия сельхозугодий и системы удобрений |  |  |
| 1.1. | Разработка программы по восстановлению плодородия сельхозугодий и системы удобрений | 2010-2012 гг. | Администрация СП |
| 1.2. | Расширение и благоустройство территорий складов минеральных и органических удобрений (ограждение территории, устройство твердого покрытия и водоприемников ливневых стоков, строительство навесов) | 2010-2012 гг. | Администрация СП Арендаторы, собственники |
| 1.3. | Строительство взлетно-посадочной полосы с твердым покрытием для средств с/х авиации | 2012 г. |  |
| 1.4. | Восстановление и реконструкция оросительных систем | 2012-2020 гг. | Администрация СП Арендаторы, собственники |
| 1.5. | Создание 698,4 га насаждений: - 87,3 га полезащитных и стокозадерживающих лесных полос; - 349,2 га приовражных и прибалочных насаждений; - 174,6 га насаждений по оврагам и на эродированных землях; - 87,3 га насаждений вокруг прудов, водоёмов и на берегах рек. | 2012-2030 гг. | Администрация СП Арендаторы, собственники с/х земель |

- 3.4. Природоохранные мероприятия

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

1. Атмосферный воздух. Основными источниками негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха является автотранспорт.

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются следующие мероприятия:

- произведение расчетов проектов СЗЗ промышленных предприятий и введение СЗЗ в действие, вид деятельности и класс опасности предприятий должны соответствовать заявленным;

- организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров;

- озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений;

- осуществление мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне.

2. Поверхностные воды. Основной задачей при реализации Генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водных объектов сельского поселения, особенно рек Битюг и Гнилушка, которые в настоящее время загрязняются неочищенным поверхностным стоком с промышленных площадок и территории жилой застройки. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

- вынос в натуру водоохранных зон водных объектов;

- строительство очистных сооружений;

- организация централизованной системы водоотведения и очистки производственных сточных вод;

- организация системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока с территории населенного пункта.

3. Подземные воды. Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимо:

- ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, наличие зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

- проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды;

- изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- осуществление развития нормативной правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки;

- обеспечение сельского поселения централизованной системой водоотведения и очисткой хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод;

- строгое соблюдение водоохранных зон реки Токай, т.к. на данных участках поверхностные воды имеют тесную гидравлическую связь с подземными водоносными горизонтами.

4. Почвы. В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров испытывают земли с/х назначения. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории Генеральным планом предлагается:

- создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос;

- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

5. Обращение с отходами. Организации схемы обращения с отходами должна включать в себя разработку генеральной схемы санитарной очистки на территории поселения.

В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- на первую очередь предлагается организация санкционированного места сбора бытовых отходов на участке, расположенном к северо-западу от села Ростоши;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения;

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры, предусматривается строительство контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров большой емкости – 30 м³, оснащенных системой «Мультилифт», с последующим вывозом на планируемый комплексный полигон ТБО;

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

6. Растительность и животный мир. Основными природоохранными мероприятиями в отношении растительного и животного мира сельского поселения являются:

- нормативное озеленение населенных пунктов сельского поселения;

- максимальное сохранение лесных насаждений и участков древесно-кустарниковой растительности;

- создание условий для поддержания оптимального количества представителей животного мира.

7. Санитарно-эпидемиологический контроль. В настоящее время утилизация трупов производится в Хохольском районе на территории ГУП Воронежской области "Ветсанутильзавод «Гремяченский». На территории поселения захоронение животных должно осуществляться только путём их сжигания. Ранее образованные захоронения (скотомогильники) имеют СЗЗ в 1 км, на территории которых предлагается осуществлять санитарно-эпидемиологический контроль за состоянием окружающей среды. Генеральным планом до конца расчетного срока предусматривается консервация участков всех существующих скотомогильников на территории сельского поселения. Запрещается раскапывать территории существующих скотомогильников. На территории скотомогильника (биотермической ямы) также запрещается: пасти скот, косить траву, брать, выносить, вывозить землю и гумированный остаток за его пределы. Осевшие насыпи старых могил на скотомогильниках подлежат обязательному восстановлению. Высота кургана должна быть не менее 0,5 м над поверхностью земли.

8. Территории природно-экологического каркаса. Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности.

Основными элементами природно-экологического каркаса территории сельского поселения являются:

- ключевые территории местного значения – лесные территории поселения;

- транзитные зоны - вдоль реки Токай, проходят по водоохранным зонам;

- экологические коридоры - сенокосные и пастбищные угодья, речные долины и пойменные ландшафты;

- буферные зоны - защитные лесополосы.

- 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

|  | Основные показатели ТЭП | В настоящее время / на расчетный срок до 2030 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |
| 1.1 | Общая площадь в границах сельского поселения, тыс. га | 13,9 / 13,9 |
| 1.2 | Площадь населенных пунктов, тыс. га | 1,02 / 1,02 |
| 1.3 | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, тыс. га | 12,47 / 12,47 |
| 1.4 | Площадь земель промышленности, транспорта и т.д., тыс. га | 0,00032 / 0,00032 |
| 1.5 | Площадь земель лесного фонда, тыс. га | 0,443 / 0,443 |
| 1.6 | Площадь земель водного фонда, тыс. га | 0,019 / 0,019 |
| 1.7 | Площади иных видов и категорий земель, тыс. га | - / - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |
| 2.1 | Общая численность населения, человек | 1622 / 1397 |
| 2.2 | Число населенных пунктов, ед. | 2 / 2 |
| 2.3 | Обеспеченность жилой площадью, чел. / кв.м | 32,03 / 35 |
| 3 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |
| 3.1 | Школы всех типов | 1 / 1 |
| 3.2 | Детские дошкольные учреждения | 2 / 3 |
| 3.3 | Больницы | 1 / 1 |
| 3.4 | Фельдшерско-акушерские пункты | 1 / 1 |
| 3.5 | Дом культуры, клуб | 1 / 2 |
| 3.6 | Библиотека | 2 / 3 |
| 3.7 | Спортивные сооружения всех типов | 3 / 5 |
| 3.8 | Отделения Сбербанка | 1 / 1 |
| 3.9 | Отделения связи | 1 / 1 |
| 3.10 | Пункты коллективного доступа в Интернет | 1 / 2 |
| 3.11 | Кладбища | 3 / 2 |
| 4 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |
| 4.1 | Протяженность автомобильных дорог всех типов, км | 41,37 / 42,15 |
| 4.2 | В том числе: - федеральных | - / - |
| 4.3 | - территориальных и прочих дорог с покрытием | 18,55 / 19,33 |
| 4.4 | - территориальных и прочих дорог без покрытия | 22,82 / 22,82 |
| 5 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |
| 5.1 | Протяженность линий электропередач 10 кВ, км | 61,84 / 61,84 |
| 5.2 | Протяженность линий электропередач 110 и 35 кВ, км | 23,1 / 23,1 |
| 5.3 | Протяженность линии ВОЛС, км | - / - |
| 5.4 | Протяженность межпоселковых газопроводов, км | - / 4,78 |
| 5.5 | Протяженность магистральных газопроводов, км | - / - |
| 5.6 | Протяженность проводных линий связи, км | 11,51 / 11,51 |
| 6 | ОХРАНА ПРИРОДЫ и ЗАЩИТА от ЧС |  |
| 6.1 | Свалки/ место временного хранения ТБО | 5 / 1 |